微信小游戏上架材料包

# 《秦灭六国》

个人开发者 · V1.0 · 提审与备案底稿

开发者：师朋飞

生成日期：2026 年 8 月 5 日

首版边界：无登录 · 无广告 · 无内购 · 无支付

# 《秦灭六国》微信小游戏上架材料包

生成日期：2026-08-05

适用主体：个人开发者（师朋飞）

目标版本：小游戏 V1.0.0 / 软件著作权 V1.0

首版方案：无登录、无广告、无内购、无支付、无用户自由输入，本地单机存档

## 先看结论

目前可提前起草的文案、备案信息、隐私政策、用户协议、自审报告、版权承诺、审核体验路径、截图计划和操作清单均已整理。平台账号注册、实名核验、短信核验、手写签名、证书申请、后台提交和最终真机截图只能由开发者本人完成。

当前最大的上架阻塞不是材料文案，而是以下四项：

- 微信公众平台小游戏账号、个人主体实名和小游戏 AppID 尚未回填。

- 软件著作权证书尚未取得；现有源码与设计说明底稿可用于申请，但申请前应冻结 V1.0。

- 当前微信构建目录仍不是可直接运行的原生小游戏工程：入口依赖 React DOM、document 和 window，且产物约 73 MB，没有完整的 game.js / Canvas 运行壳。

- 美术、配音、BGM 和音效的生成记录与商用授权证据仍需归档；这是当前知识产权风险最高的一项。

## 已准备文件

01-平台基础信息与提审文案.md：后台可复制文案、版本说明和分类建议。

02-小程序备案信息预填表.md：工信部 APP/小程序备案所需个人及服务信息底稿。

03-隐私政策与个人信息清单.md：适用于最小权限提审版的公开隐私政策。

04-用户服务协议.md：适用于无付费、无账号首版。

05-适龄提示与未成年人保护.md：建议 12+、健康游戏忠告和后台说明。

06-游戏自审自查报告.md：可打印签署，提交时优先使用微信后台最新模板。

07-版权承诺与素材证据清单.md：版权承诺、AI/音频证据链和高风险项。

08-审核体验说明与截图计划.md：审核员路径、无需测试账号说明、截图清单。

09-上线操作清单与本人待办.md：从注册到发布的顺序和责任边界。

10-项目提审事实审计.md：按当前仓库真实状态生成的权限、网络、构建审计。

微信小游戏平台提交资料.json：可供后续脚本或人工表单复用的结构化数据。

秦灭六国_微信小游戏上架材料包_V1.0.docx：以上核心材料的可编辑、可打印合订版。

## 三种“备案/审批”不要混淆

- 工信部 APP/小程序备案：在中国境内提供互联网信息服务的小程序/小游戏需要办理，由微信平台代为向备案系统提交；个人仍需填写真实身份、服务内容、联系方式并完成短信核验。

- 软件著作权登记：证明软件权属的重要材料，通常也是小游戏资质审核常见材料；它不是游戏版号。

- 网络游戏出版审批（版号）：监管层面的游戏出版运营审批。微信后台对个人、无付费小游戏实际显示的提审材料可能与企业/IAP不同，但平台通道不等于法律豁免。未取得明确合规结论前，不开通支付、内购、广告变现或大规模商业运营。

## 本材料采用的产品事实

单人剧情策略游戏，无账号体系、好友、排行榜、聊天或 UGC。

仅在设备本地保存关卡、剧情选择、战斗节点、设置和存档时间。

不调用位置、相机、相册、麦克风、通讯录、手机号等隐私接口。

不接入广告、支付、第三方统计 SDK；不向开发者服务器上传存档。

提审版移除微信/Telegram 二维码、B站、机核和其他站外导流。

建议适龄标识为 12+，最终以平台审核结果为准。

如最终代码与以上任一事实不一致，必须先更新隐私政策、自审报告和后台个人信息处理清单，再提交审核。

## 官方核对入口

微信公众平台：https://mp.weixin.qq.com/

微信小游戏开发文档：https://developers.weixin.qq.com/minigame/dev/guide/

工信部 APP 备案通知：https://www.miit.gov.cn/jgsj/xgj/wjfb/art/2023/art_dd783a581c9644a4aee10afa582811db.html

中国版权保护中心：https://www.ccopyright.com.cn/

国家新闻出版署：https://www.nppa.gov.cn/

平台规则和表单会调整。实际提交时，以微信公众平台后台当日显示的字段、模板和审核提示为准。

# 01 — 平台基础信息与提审文案

## 账号与主体信息

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 主体类型 | 个人 |
| 主体姓名 | 师朋飞 |
| 联系手机 | 13062757594 |
| 联系邮箱 | 2607430010@qq.com |
| 联系地址 | 重庆市两江新区嘉悦江庭 |
| 微信小游戏 AppID | 【注册后回填，格式通常为 wx 开头】 |
| 管理员微信 | 【本人扫码绑定】 |

身份证号和证件照片仅在微信实名认证、备案或软著申请的受控页面提交，不写入公开政策、代码仓库、截图或普通提审文案。

## 游戏基础字段

| 字段 | 建议填写 |
| --- | --- |
| 小游戏名称 | 秦灭六国 |
| 软件著作权全称 | 秦灭六国游戏软件 |
| 软件著作权简称 | 秦灭六国 |
| 软件著作权版本 | V1.0 |
| 首次提审版本号 | 1.0.0 |
| 屏幕方向 | 横屏 |
| 主体 | 个人开发者 |
| 运营模式 | 免费、无内购、无广告 |
| 登录 | 无 |
| 用户自由输入 | 无 |
| 联网 | 首选资源随包；如使用 CDN，按实际填写并配置合法域名 |
| 建议适龄 | 12+（最终以平台审核为准） |

## 分类建议

优先在微信后台当前可选类目中选择与实际玩法最接近的“角色扮演 / 策略 / 剧情冒险”子类目。若后台只有更粗粒度选项，按实际主玩法选择，不选棋牌、捕鱼、博彩、模拟经营等不相符类目。

内容标签建议：战国题材、中国风、剧情、策略、回合制、单人。

## 一句话简介

战国末年剧情策略游戏，通过调查、抉择与回合制战斗推进秦灭韩之役。

## 详细介绍

《秦灭六国》是一款以公元前 230 年战国末期为背景的单人剧情策略游戏。玩家扮演秦军秘密行动头领北芒，与医者小满、剑士青翎组成三人小队，在郑地与新郑等经过艺术化处理的历史场景中执行调查、护送、救援和撤离任务。游戏以剧情阅读、线索查验、分支选择和轻量回合制战斗为主要玩法，玩家需要依据敌方意图安排行动，并在人员安全、任务目标和历史记录之间作出取舍。首版不提供登录、广告、充值、内购、抽奖、聊天或用户内容发布功能，游戏进度仅保存在当前设备本地。部分历史事件和人物关系为戏剧性演绎，不作为史实依据。

## 首次版本说明

首次上线。开放序章《郑地伏杀》和第一章《新郑覆旗》，包含剧情阅读、线索查验、行动选择、回合制战斗、救援与追截、本地存档及章末结算。本版本无登录、广告、充值、内购和用户自由输入。

## 搜索关键词候选

秦灭六国、战国、历史剧情、剧情冒险、策略战斗、回合制、分支选择、中国风

## 审核备注

本游戏无需注册、登录、邀请码、测试账号或付费即可体验全部提审内容。审核员进入游戏后点击“奉令出发”即可开始；完整体验路径见《08-审核体验说明与截图计划》。

## 名称一致性检查

微信小游戏名称、软著简称、游戏启动页、提审截图与版本说明统一使用“秦灭六国”；软著全称使用“秦灭六国游戏软件”。

申请软著或创建平台名称后，不要再随意改名；名称变化可能触发资质、备案和审核材料重新提交。

# 02 — 微信小游戏备案信息预填表

用途：微信公众平台代办工信部 APP/小程序备案时的填写底稿。实际字段、承诺书和核验方式以微信后台当日页面为准。

## 主办者信息

| 字段 | 预填内容 |
| --- | --- |
| 主体性质 | 个人 |
| 主办者姓名 | 师朋飞 |
| 证件类型 | 中华人民共和国居民身份证 |
| 证件号码 | 【从个人基本信息原件填写；不复制到公开材料】 |
| 证件有效期 | 【本人按身份证填写】 |
| 住所/通信地址 | 重庆市两江新区嘉悦江庭【补全门牌号】 |
| 手机号码 | 13062757594 |
| 电子邮箱 | 2607430010@qq.com |
| 应急联系人 | 【建议本人；按后台要求填写】 |

## 小游戏服务信息

| 字段 | 预填内容 |
| --- | --- |
| 服务名称 | 秦灭六国 |
| AppID | 【微信小游戏创建后回填】 |
| 服务类型 | 小游戏 / 网络游戏（按后台枚举选择） |
| 主要内容 | 战国题材单人剧情阅读、线索查验、分支选择与轻量回合制战斗 |
| 服务语言 | 简体中文 |
| 服务对象 | 中国大陆微信用户；建议 12 周岁及以上 |
| 是否收费 | 否 |
| 是否含广告 | 否 |
| 是否含用户发布内容 | 否 |
| 是否含社交/聊天 | 否 |
| 是否需账号登录 | 否 |
| 数据存储 | 游戏进度存于用户设备本地，不上传开发者服务器 |
| 服务器/域名 | 首选无自有业务服务器；若使用境内 CDN，提交前据实回填 |
| 前置审批 | 游戏类服务按微信后台提示提交软著、版号或其他前置材料，不自行选择“无需” |

## 预计需要本人上传或完成

身份证正反面清晰照片或平台要求的电子证照授权。

人脸/微信扫码实名核验。

备案负责人手机号短信核验；收到工信部短信后按规定时限完成。

平台生成的真实性承诺书、代备案授权书或其他最新模板的扫码/手写签署。

小游戏名称、AppID、服务内容、截图和前置审批信息。

如后台要求，补充居住地址、通信地址或应急联系人。

## 提交前核对

姓名、证件号码、手机号与微信主体完全一致。

名称与软著、启动页和提审版本一致。

服务内容不写“历史教育”或“新闻出版”等会触发不相符特殊类目的表述；本作是历史题材娱乐游戏。

若存在远程资源域名，域名实名、ICP备案、接入商和实际用途保持一致。

未取得对应资质时，不勾选付费、内购、广告、直播、聊天或 UGC。

备案编号取得后，按微信平台能力在小游戏显著位置展示或由平台统一展示；以后台要求为准。

## 特别说明

工信部备案、软件著作权和网络游戏出版审批不是同一事项。备案提交成功只代表互联网信息服务主体与服务信息完成登记，不自动替代游戏版号、内容审核或平台版本审核。

# 03 — 《秦灭六国》小游戏隐私保护政策

更新日期：2026 年 8 月 5 日

生效日期：小游戏首次发布之日

运营者：师朋飞

联系邮箱：2607430010@qq.com

## 一、适用范围

本政策适用于个人开发者师朋飞运营的《秦灭六国》微信小游戏首发版本。该版本为单人游戏，不要求用户注册或登录，不提供充值、广告、聊天、排行榜或用户内容发布功能。

## 二、我们处理的信息

### 1. 本地游戏进度

为提供保存和继续游戏功能，小游戏会在用户当前设备的微信小游戏本地存储空间保存关卡阶段、剧情选择、战斗节点、设置状态和存档时间。这些信息不包含姓名、手机号、身份证号等直接身份信息，不会上传至开发者服务器。

### 2. 平台运行信息

微信为提供小游戏运行、安全风控、故障诊断等平台服务，可能按照其规则处理必要的设备、网络和日志信息。此类信息由微信平台依照其隐私政策和平台规则处理，开发者当前不通过接口主动获取这些信息。

### 3. 当前不处理的信息

本版本不主动获取或处理用户的微信头像、昵称、OpenID、UnionID、手机号、身份证信息、精确位置、通讯录、相机、相册、麦克风、蓝牙、剪贴板、支付信息或广告标识，不接入第三方统计、广告或用户画像 SDK。

## 三、使用目的和法律依据

本地游戏进度仅用于保存、读取和恢复游戏状态，以实现用户主动使用的存档功能。除法律法规另有要求外，我们不会将本地存档用于营销、画像、自动化决策或其他目的。

## 四、权限、共享和对外提供

本版本不申请系统敏感权限。我们不会向第三方出售、交换或公开披露用户个人信息，也不会将游戏存档上传或跨境传输。若未来新增登录、广告、支付、云存档、统计或其他涉及个人信息的功能，我们会在上线前更新本政策和微信后台《用户隐私保护指引》，并依法取得必要授权。

## 五、保存期限与安全

本地存档保留至用户主动删除存档、清除小游戏数据、卸载微信相关数据或设备执行清理为止。开发者不建立用户个人信息数据库。我们将通过最小权限、代码审查和版本管理等措施减少数据风险。

## 六、用户权利

用户可在游戏菜单中删除或重置存档，也可通过微信或设备提供的清理能力删除本地小游戏数据。如用户需要了解本政策、提出意见或依法行使个人信息权利，可发送邮件至 2607430010@qq.com。我们将在合理期限内核实并处理。

## 七、未成年人保护

本游戏建议 12 周岁及以上用户使用。未成年人应在监护人指导下使用。当前版本不向未成年人提供充值、打赏、陌生人社交或内容发布功能，也不以未成年人为目标处理个人信息。若未来确需处理不满 14 周岁未成年人的个人信息，将依法取得监护人同意并制定专门的个人信息处理规则。

## 八、停止运营与政策更新

停止运营时，我们会通过微信平台允许的方式提前发布公告，并停止新增信息处理。功能、数据处理方式或法律规则发生重大变化时，我们会更新本政策并以适当方式提示用户。

## 九、联系我们

运营者：师朋飞

联系邮箱：2607430010@qq.com

联系地址：重庆市两江新区嘉悦江庭

## 附：微信后台个人信息处理清单

| 信息类型 | 处理目的 | 处理方式 | 是否上传 | 删除方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关卡阶段、剧情选择、战斗节点、设置、存档时间 | 保存与恢复游戏进度 | 微信小游戏本地存储 | 否 | 游戏内删档/重置或清除小游戏数据 |

# 04 — 《秦灭六国》小游戏用户服务协议

更新日期：2026 年 8 月 5 日

生效日期：小游戏首次发布之日

运营者：师朋飞

## 一、协议范围

本协议适用于用户通过微信平台使用《秦灭六国》小游戏。用户开始使用即表示已阅读并同意本协议及《秦灭六国》小游戏隐私保护政策；未成年人应在监护人指导下阅读和使用。

## 二、服务内容

本游戏提供单人剧情阅读、线索查验、分支选择、回合制战斗、本地存档和章末结算等功能。首发版本不提供账号注册、充值、内购、虚拟货币、抽奖、现金奖励、聊天、排行榜或用户内容发布功能。

开发者可为修复故障、维护安全、遵守法律法规或平台规则而更新、调整、暂停或停止部分服务，并按实际情况通过微信平台允许的方式通知用户。

## 三、使用规则

用户不得：

利用漏洞、外挂、脚本、篡改或其他技术手段破坏游戏或平台正常运行；

未经许可复制、反编译、传播、出租、出售或商业化利用游戏程序及素材；

冒用开发者名义开展代充、退款、账号交易、兑换现金或其他活动；

利用本游戏从事违反法律法规、危害网络安全或侵害他人权益的行为。

## 四、知识产权

游戏中的原创代码、剧情、角色设定、界面、图片、音乐、配音、音效和文字内容依法受到保护。第三方开源软件及依法取得许可的素材，其权利归相应权利人所有。除法律另有规定或取得书面许可外，用户不得复制、改编、传播或用于商业用途。

## 五、历史题材说明

本游戏以战国末期为背景，部分人物关系、机构、对白、时间线和事件经过经过虚构或戏剧化处理，仅用于游戏叙事，不构成历史研究、教育教材或对真实人物与事件的事实断言。

## 六、本地数据与服务风险

游戏进度保存在用户当前设备的微信小游戏本地存储中。清理微信数据、更换设备、卸载相关数据、系统故障或用户主动删档可能导致进度丢失。首发版本不提供云端恢复服务。开发者会尽力保障服务可用性，但不对超出合理控制范围的网络、设备、平台或不可抗力故障作绝对保证。

## 七、无付费声明

当前版本不向用户收取游戏费用，不提供充值、内购或付费解锁。任何第三方声称可代充、出售游戏资格、兑换现金或提供付费特权，均不是开发者提供的服务。若未来新增付费能力，将在完成所需审批、平台审核和协议更新后另行提供。

## 八、未成年人保护

本游戏建议适龄等级为 12+，最终以微信平台审核结果为准。未成年人应合理安排游戏时间并接受监护人指导。游戏不设置连续登录奖励、强制签到、充值诱导或陌生人社交。

## 九、停止运营

如需停止运营，开发者将依据法律法规和微信平台规则发布公告。因当前版本不存在用户余额、充值或虚拟财产，停止运营时主要处理服务关闭、公告和必要的数据说明。

## 十、协议更新与争议处理

本协议因功能、法律法规或平台规则变化需要更新时，开发者会以适当方式提示。协议订立、履行和解释适用中华人民共和国大陆地区法律。发生争议时，双方应先友好协商；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十一、联系我们

运营者：师朋飞

联系邮箱：2607430010@qq.com

联系地址：重庆市两江新区嘉悦江庭

# 05 — 适龄提示与未成年人保护说明

## 建议适龄标识

建议：12+。最终选择以微信公众平台适龄提示页面的现行标准和审核结果为准。

## 适龄说明（后台可复制）

本游戏是一款战国末年题材的单人剧情策略游戏，包含文字叙事、历史战争背景、非写实回合制战斗、火灾与人员伤亡等情节，但不展示血腥、肢解、恐怖特写或写实暴力。玩家需要阅读较多剧情文字、理解线索并作出策略选择，适合具备相应阅读理解能力的用户。游戏无充值、内购、抽奖、聊天、陌生人社交和用户内容发布功能。建议 12 周岁及以上用户使用，未成年人应在监护人指导下合理安排游戏时间。

## 健康游戏忠告

抵制不良游戏，拒绝盗版游戏。注意自我保护，谨防受骗上当。适度游戏益脑，沉迷游戏伤身。合理安排时间，享受健康生活。

## 游戏内展示建议

启动页展示游戏名称、12+ 建议标识和完整《健康游戏忠告》，并与微信后台设置一致。

优先使用平台适龄能力，不自行制作容易与官方认证混淆的图样。

## 未成年人保护自查

[x] 无充值、付费、抽奖、开箱和虚拟货币。

[x] 无签到奖励、连续登录奖励和强制分享奖励。

[x] 无聊天、陌生人社交、排行榜和 UGC。

[x] 无用户账号体系，不主动处理实名或年龄信息。

[x] 不向未成年人定向推送广告或营销信息。

[x] 战斗采用非写实表现，不含血腥肢解和恐怖特写。

[ ] 上线前完成后台适龄设置，并用真机确认启动页文字清晰、不被安全区域遮挡。

## 内容控制边界

如后续增加更写实的暴力表现、付费、广告、社交、排行榜、用户输入或长线运营活动，必须重新评估适龄等级、未成年人保护、隐私和版号/防沉迷要求。

# 06 — 《秦灭六国》游戏自审自查报告

游戏名称：秦灭六国

软件版本：V1.0 / 小游戏版本 1.0.0

开发及运营主体：师朋飞（个人）

审核日期：____年__月__日

本报告为预填底稿。提交时如微信公众平台提供最新在线表单或模板，应将本报告内容迁移到平台模板并按要求手写签名、按手印或扫码确认。

## 一、产品与运营模式

单人剧情策略游戏，主要玩法为剧情阅读、线索查验、分支选择和轻量回合制战斗。

当前版本无账号注册、登录、好友、排行榜、聊天、论坛或用户内容发布。

当前版本无充值、内购、虚拟货币、抽奖、开箱、付费解锁和现金奖励。

当前版本无广告代码、第三方统计 SDK 和用户画像功能。

存档仅保存在用户设备本地，不上传开发者服务器。

## 二、内容自查

游戏为战国末期题材的原创虚构叙事，不含危害国家安全、破坏社会稳定或违反法律法规的内容。

不含色情、低俗、侮辱诽谤、邪教、封建迷信、赌博博彩或毒品相关内容。

不包含现实政治事件评论，不将现实党政机关、军警单位或公共人物作为可操控对象。

历史人物、机构、对白和事件经过存在艺术化处理，并通过历史题材说明明确不作为史实依据。

战斗、火灾、疾病和伤亡以文字、界面及非写实画面表现，不展示血腥肢解、虐杀、恐怖特写或鼓励现实模仿的危险行为。

游戏无用户自由输入，因此当前不涉及昵称、聊天、评论、图片上传和用户内容审核。

不使用国家标准地图，不展示现实敏感军事设施或可识别的国家秘密信息。

## 三、功能与商业化自查

无诱导分享、强制关注、二维码导流、外部社交账号和第三方平台跳转。

无虚假宣传、“国家级”“官方唯一”“第一”等无法证明的绝对化表述。

无支付、退款、广告收益、个人结算和虚拟财产处理。

如未来增加广告、支付、云存档、登录、社交或用户输入，将先完成所需资质、隐私评估和平台审核。

## 四、个人信息与数据安全自查

game.json 的 permission 为空，requiredPrivateInfos 为空数组。

不调用头像昵称、手机号、位置、相机、相册、麦克风、通讯录、蓝牙或支付相关接口。

本地存档仅含关卡、剧情选择、战斗节点、设置和存档时间。

提审版不接入第三方统计、广告或跨境资源服务。

已起草隐私政策和后台个人信息处理清单；最终版本将以代码扫描结果复核。

## 五、未成年人保护自查

建议适龄等级为 12+，并准备了适龄说明和《健康游戏忠告》。

无付费、抽奖、连续签到奖励、陌生人社交和未成年人营销。

未成年人应在监护人指导下合理安排游戏时间。

如监管或平台要求接入实名认证、防沉迷或时长限制，将按最终运营模式和资质完成接入。

## 六、知识产权自查

原创程序代码、剧情和游戏规则以 Git 历史、源文件和软著材料留存。

第三方开源依赖按许可证使用，并将生成第三方许可清单。

美术、配音、BGM 和音效中存在 AI/工具生成内容，必须在提审前补齐生成记录、账号归属、提示词/工程文件、时间戳和商用条款快照。

未确认授权或无法追溯来源的素材不得进入提审包。

提审截图、图标和启动页均使用本游戏最终版本，不混入其他游戏或开发调试素材。

## 七、自审结论

在完成微信小游戏可运行版本迁移、软件著作权与平台资质办理、素材权利证据归档、备案、适龄设置、真机测试和最终代码扫描后，《秦灭六国》可提交微信平台内容与版本审核。上述前置项未完成前，本报告不作为已具备公开运营资格的证明。

本人承诺以上内容真实、准确，并愿意依法承担相应责任。

开发者签名：________________

身份证号后四位：________

签署日期：____年__月__日

# 07 — 版权承诺与素材证据清单

## 版权承诺书底稿

本人师朋飞系《秦灭六国》小游戏的开发者及拟运营者。本人承诺：

- 游戏原创程序代码、剧情文案、角色设定、玩法规则和界面设计由本人合法创作或取得相应权利。

- 对第三方开源软件，将依据相应许可证使用并保留版权与许可声明。

- 对 AI 辅助生成或第三方取得的图片、配音、音乐、音效和字体，已核对商业使用条件并保存生成记录、订单、授权书或许可条款。

- 不使用未经许可的影视剧照、游戏角色、小说文本、商标、真人肖像、声音克隆、音乐作品或其他第三方知识产权。

- 历史人物和历史事件仅作艺术化演绎；原创虚构机构统一使用“隐戈署—候事堂—都尉”体系，不冒充其他作品设定。

- 任何来源不明、授权不清或存在争议的素材将在提交前删除或替换。

- 如发生权利争议，本人将及时停止使用争议内容、配合平台处理并依法承担责任。

开发者签名：________________

签署日期：____年__月__日

## 当前证据状态

| 类别 | 仓库事实 | 状态 | 提审前必须完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原创代码 | Git 历史、TypeScript 源码、测试脚本 | 部分就绪 | 冻结 V1.0、生成软著最终鉴别材料 |
| 剧情文案 | src/game/story.ts 等 | 部分就绪 | 保留创作稿和修改历史，排除研发参考材料 |
| 美术图片 | 大量 AI/工具生成资源 | 高风险待补 | 每张归档生成记录、提示词、时间、模型和商用依据 |
| 角色配音 | public/voice 与 manifest | 高风险待补 | 核对音色来源、服务条款、真人声音权利和生成记录 |
| BGM/音效 | 3 首 BGM、多个音效 | 高风险待补 | 归档工程文件/订单/生成记录和商用许可 |
| 字体 | 主要使用系统字体栈 | 低风险 | 确保提审包不嵌入未授权字体文件 |
| 开源依赖 | React、Radix、Lucide 等 | 待整理 | 从最终生产依赖生成 THIRD_PARTY_NOTICES.md |
| 图标 | 现有 512×512 “秦”字图标 | 候选可用 | 确认无第三方字体字形限制并在微信后台预览 |
| 二维码/外链 | 仓库含微信、Telegram 资源 | 提审风险 | 从最终包、界面和截图中彻底移除 |

## AI 图片证据字段

每个最终图片至少保留：资产编号、相对路径、SHA-256、生成工具与模型、账号主体、生成时间、完整提示词、参考图及其权利、人工编辑记录、当时有效的商用条款截图、最终审核结论。

## 音频证据字段

每个配音/BGM/音效至少保留：文件名、用途、生成或取得方式、工具/音色/素材库、账号主体、生成或购买时间、订单/调用记录、商用范围、真人声音或音乐权利说明、原始文件与最终文件 SHA-256。

## 建议归档目录

版权证据归档/
├── 01_原创代码与Git记录/
├── 02_剧情与设定创作稿/
├── 03_AI图片生成记录/
├── 04_配音与音色许可/
├── 05_BGM与音效许可/
├── 06_字体与开源许可/
├── 07_第三方授权书/
└── 08_软著与平台回执/

证据目录可存放在非公开、受控的个人云盘或加密硬盘，不建议把身份证、订单隐私、平台密钥或完整授权凭证直接提交到公开 Git 仓库。

## 提审放行条件

所有实际使用的图片与音频均能追溯到合法来源。

没有“先上线、被投诉再补授权”的项目。

public/assets/review、public/assets/unused、二维码和研发参考资料不进入正式包。

最终名称、图标、启动页、软著和主体权利链一致。

# 08 — 审核体验说明与截图计划

## 审核员体验说明

本游戏无账号登录、验证码、邀请码、付费或广告门槛，审核人员无需测试账号。

建议审核路径：

- 启动游戏，查看《健康游戏忠告》和 12+ 适龄说明，点击屏幕继续。

- 在标题页点击“奉令出发”。

- 推进序章剧情，在证言或线索面板完成一次查验选择。

- 继续至首次回合制战斗，根据敌方意图选择角色行动。

- 进入第一章，体验护送、救援、追截或火灾选择等特殊玩法。

- 完成章末结算，查看选择影响和史乘卡。

- 打开菜单保存并读取进度；存档仅位于当前设备。

完整体验预计时长：【完成小游戏真机版后实测并回填】分钟。若完整流程超过审核常见可接受时长，应准备合规的审核直达能力或在审核备注中说明快速路径，且该能力不得面向正式用户形成隐藏调试入口。

## 必截画面

01 启动/标题页：游戏名、主视觉、开始按钮、健康提示清晰可见。

02 剧情页：人物立绘、背景、对白和继续操作。

03 线索/分支页：完整选择项和选择反馈。

04 战斗页：我方角色、敌方、行动按钮、目标说明。

05 特殊玩法：救援、追截或火灾决策中的一个代表画面。

06 章末结算：结果、评价、选择影响和继续入口。

07 存档/设置：保存、读取、删除或重置入口。

08 适龄与健康提示：与后台设置一致。

## 截图规则

仅从最终微信小游戏真机提审版本截取，不使用网页 Demo、UI 预览或设计稿冒充。

所有截图使用同一版本、同一名称和一致的美术资源。

不出现浏览器地址栏、开发者工具、调试文字、测试参数、帧率面板或报错。

不出现微信号、Telegram、B站、机核、二维码、外部链接或“关注后领取”等导流。

不出现未授权素材、其他游戏图标、平台水印或第三方品牌。

图片数量、尺寸、格式和单张大小以微信后台当日要求为准。

原始无损截图与上传压缩版本均归档，文件名包含版本号和日期。

## 图标

现有候选图标：

docs/release/抖音上线待做事项/抖音小游戏上线草稿_2026-08-05/秦灭六国_图标_512.png

该图标为 512×512 PNG，黑金配色，中间为“秦”字。提交前需确认：

微信后台裁切预览后仍清晰，圆角或遮罩不会切掉外框。

字形、装饰和颜色不存在第三方商标或字体授权争议。

图标与游戏启动页、软著名称和实际内容一致。

如后台要求更高分辨率或不同格式，从可追溯的源文件导出，不直接放大低分辨率位图。

## 分享素材

若首版保留微信主动分享功能，应另备与游戏内容一致的分享标题和横向分享图，并确认分享由用户主动触发、不设置强制分享奖励。若分享能力不是上线必需，首版可关闭以减少审核变量。

# 09 — 微信小游戏上线操作清单与本人待办

## 阶段 A：账号与名称

[ ] 使用未注册其他公众平台账号的常用邮箱注册微信小游戏账号。

[ ] 选择个人主体并完成本人微信扫码、实名认证和管理员绑定。

[ ] 创建“游戏”类目小游戏，锁定名称“秦灭六国”。

[ ] 记录 AppID、注册邮箱、管理员微信、主体姓名和平台通知渠道。

[ ] 将 AppID 回填到本材料包和最终微信开发者工具配置；AppSecret 仅保存在安全位置，不写入前端或文档。

## 阶段 B：权利与审批

[ ] 冻结 V1.0 软件名称、版本、主要功能和最终代码。

[ ] 以师朋飞为著作权人申请“秦灭六国游戏软件 V1.0”软件著作权。

[ ] 校验软著证书的名称、简称、版本、著作权人与微信主体一致。

[ ] 在微信后台按实际运营模式查看游戏资质要求；下载并使用平台最新自审、授权或声明模板。

[ ] 对版号/网络游戏出版审批要求取得平台或具备资质的专业机构书面确认；未取得明确合规结论前不开通商业化运营。

## 阶段 C：小游戏技术版本

[ ] 完成 Canvas/小游戏引擎迁移，消除对浏览器 DOM、document 和普通 HTML 页面入口的依赖。

[ ] 生成可由微信开发者工具直接导入并运行的小游戏工程，包含正确的项目配置、入口和资源方案。

[ ] 将首包控制在微信当前限制内；大资源采用分包、远程资源或压缩策略。

[ ] 远程资源只使用境内合规 HTTPS 域名，并在微信后台配置合法域名。

[ ] 移除站外二维码、Telegram、B站、机核、调试入口、评审图和未使用素材。

[ ] 确认 permission 为空、requiredPrivateInfos 为空，且代码扫描没有未声明隐私接口。

[ ] 在至少一台 iOS 和一台 Android 真机测试启动、横屏、安全区、触控、音频、存档、切后台和恢复。

## 阶段 D：备案与隐私

[ ] 在微信公众平台发起小程序/小游戏备案，按《02-小程序备案信息预填表》填写。

[ ] 收到备案短信后在规定时限内完成工信部短信核验。

[ ] 按属地管局或平台补正要求及时修改，保留备案申请和回执截图。

[ ] 在微信后台填写《用户隐私保护指引》；以最终代码实际处理的信息为准。

[ ] 在游戏内提供隐私政策和用户协议可访问入口。

[ ] 完成 12+ 适龄提示设置，并与启动页文字保持一致。

## 阶段 E：素材与提审

[ ] 补齐全部图片、配音、BGM、音效的来源和商用证据。

[ ] 从最终真机版本拍摄提审截图并整理图标、简介、版本说明。

[ ] 使用最终版本走完审核员体验路径，记录总时长和关键步骤。

[ ] 打印/导出自审报告与版权承诺书，按微信最新要求手写签名、按手印或扫码确认。

[ ] 上传体验版，邀请本人之外至少一名测试者完整通关关键路径。

[ ] 提交版本审核；退回时逐条记录问题、版本号、修复内容和复核证据。

## 阶段 F：发布前最后检查

[ ] 审核通过的代码与拟发布代码完全一致，不通过服务端开关恢复违规功能。

[ ] 名称、图标、简介、截图、适龄、隐私、资质、备案信息一致。

[ ] 无广告、支付、登录、外链、调试或未声明数据处理。

[ ] 无空白页、黑屏、资源加载失败、按钮无响应、横竖屏错误或音频持续播放。

[ ] 选择合适发布时间并保留回滚方案；发布后用非管理员普通微信账号复测。

## 只有本人能完成的事项

身份证、人脸、管理员微信和手机短信核验。

微信账号注册、主体实名、备案扫码/签署和后台提交。

软著申请确认、签字、证书接收和费用支付（如有）。

版权授权条款的真实性确认及订单/生成记录归档。

最终版号或平台合规路径的确认。

真机截图、审核沟通和正式发布按钮。

## 当前优先级

P0：微信账号/AppID、技术迁移、软著 V1.0 冻结。P1：素材权利证据、备案、隐私与适龄配置。P2：真机截图、体验版测试、自审签署和版本审核。P3：取得明确资质后再评估广告、支付、云存档或社交功能。

# 10 — 当前项目提审事实审计

审计日期：2026-08-05

审计范围：仓库源码、game.json、微信平台适配器、当前 dist-minigame 产物和发布文档。

## 已具备

已有微信平台存储、音频、图片、分享和路由适配器骨架。

小游戏构建时 SOCIAL_READY 强制关闭，可隐藏站外社交入口。

小游戏模式下媒体路径计划改为包内相对路径。

game.json 当前未声明任何权限，requiredPrivateInfos 为空数组。

当前业务无登录、支付、广告、聊天、排行榜和用户自由输入。

本地存档只保存游戏状态，不主动上传服务器。

已有软著源码和设计说明生成脚本以及多份发布材料底稿。

## 阻塞项

### 1. 当前产物不是可直接运行的微信小游戏工程

src/main.minigame.tsx 仍使用 React DOM 的 createRoot、document.getElementById、window.location 和 HTML/CSS 界面。标准微信小游戏运行环境不是普通浏览器页面，当前产物也没有形成完整的 game.js / Canvas 运行入口。因此“Vite 构建成功”不等于“微信开发者工具可运行并提审”。

### 2. 包体约 73 MB

当前 dist-minigame 复制了大量图片、BGM、音效和语音资源，整体约 73 MB。现有清理脚本仅移除二维码、review、unused 和 source map，不能把全部资源压进首包。需要设计主包、分包、远程资源或压缩方案，并以微信后台当前限额验证。

### 3. 微信工程配置未完成

仓库根 project.config.json 当前写入的是抖音 tt... AppID 且 compileType 为 miniprogram，不是最终微信小游戏配置。微信工程应在独立输出目录使用实际 wx... AppID 和小游戏类型配置，避免与抖音配置互相覆盖。

### 4. 适配器仍有类型与实现问题

src/platform/image.wx.ts 的类型声明重复 onload / onerror，需修正。

src/platform/router.wx.ts 使用小程序页面路由思路，而游戏场景并非天然等同小程序 pages；迁移时需按最终引擎重构。

src/game/audio.ts 仍需确认所有实际调用均经过微信音频适配器。

当前分享适配器存在，但 UI 是否以用户主动操作触发需在真机版验证。

### 5. 版权证据未闭环

大量美术、配音、BGM 和音效尚未逐项归档生成/购买记录及商用许可。此项在技术完成后仍可能独立阻塞上架。

## 隐私审计

| 项目 | 当前判断 | 提审动作 |
| --- | --- | --- |
| 本地存档 | 有 | 在隐私政策中说明用途和删除方式 |
| 登录/OpenID | 无 | 不声明、不调用 |
| 头像昵称/手机号 | 无 | 不声明、不调用 |
| 位置/相机/相册/麦克风/通讯录 | 无 | permission 和 requiredPrivateInfos 保持空 |
| 广告/统计 SDK | 无 | 提审包扫描确认无残留 |
| 远程服务器 | 提审目标为无 | 如后续用 CDN，更新政策和备案信息 |
| 外链/二维码 | 仓库有、提审 UI 计划隐藏 | 必须从最终包和截图彻底清除 |

## 当前可接受的首版边界

可以保留：单人剧情、回合制战斗、本地存档、平台允许的主动分享。

暂不增加：登录、广告、支付、云存档、排行榜、聊天、用户昵称头像、客服表单和任何自由输入。

原因：这些能力会扩大隐私、内容安全、资质、服务器和审核范围，不适合在首版阻塞项尚未闭环时并行引入。

## 放行标准

只有同时满足以下条件，才能把状态从“材料准备”改为“可提审”：

- 微信开发者工具可导入并在真机稳定运行完整游戏路径。

- 首包、分包和远程资源符合平台当前限制。

- 软著、游戏资质、版号/运营路径、备案、隐私和适龄配置均已取得明确结论。

- 素材权利可追溯，最终截图、文案与实际代码完全一致。