抖音小游戏上线材料

# 使用说明与上线总清单

项目现状、阻塞项、上线顺序与材料索引

| 项目 | 《秦灭六国》 |
| --- | --- |
| 依据 | 仓库 https://github.com/shixiaofei-sunny/qin-mie-liu-guo｜提交基线 735f56c43cf1 |
| 状态 | 工作底稿｜提交前需补齐个人信息 |

结论｜材料已整理，但当前版本尚不能直接提交 现有仓库是 React/Vite 网页版 Demo，不是抖音小游戏工程；软著尚未取得；提审版仍含站外二维码、外链、统计脚本和境外媒体 CDN 注释；“黑冰台”名称明确借鉴小说《大秦帝国》。完成文档不等于满足上线条件，必须先完成下列 P0 整改。

# 一、当前项目核验结果

| 核验项 | 结果 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 仓库 | https://github.com/shixiaofei-sunny/qin-mie-liu-guo | 已确认 |
| 提交基线 | main / 735f56c43cf1 | 已确认 |
| 玩法范围 | 序章《郑地伏杀》＋第一章《新郑覆旗》；剧情、调查、选择、回合制战斗、追截、撤离、章末结算 | 已确认 |
| 技术形态 | React 19＋Vite 7 网页应用；无 project.config.json、game.json、tt.* 接口 | P0 阻塞 |
| 用户数据 | 无登录；手动存档与自动存档仅写入 localStorage/sessionStorage | 低收集 |
| 商业化 | 未发现广告、支付、内购或充值代码 | 不适用 |
| 联网 | 图片、配音、BGM、清单由 stats.puck-muling.top 加载；页面含 Umami 统计脚本和 itch.io 脚本 | 需整改 |
| 代码质量 | 自动测试、ESLint、生产构建通过；2 条非阻塞警告；生产依赖审计发现 2 个高危项 | 需升级 |

# 二、上线前四项 P0 阻塞

完成抖音小游戏工程迁移。当前 DOM/React 网页不能仅改配置后直接上传，需要选择 Cocos/Laya/Egret 或平台兼容的原生小游戏/Canvas 方案，并补齐 project.config.json、game.json、平台生命周期、存储、音频和网络适配。

取得《计算机软件著作权登记证书》。建议登记全称“秦灭六国游戏软件”，简称“秦灭六国”，版本号 V1.0；著作权人必须与抖音个人主体一致。平台要求小游戏名称与软著全称或简称保持一致。

清除或替换提审版站外引流与统计。关闭微信、Telegram、B站、机核、二维码和外链；删除 static.itch.io 与 Umami 统计脚本；将媒体资源打入包或迁移至已备案、境内、HTTPS 的资源域名并配置安全域名。

处理“黑冰台”知识产权风险。仓库 README 和设定文档明确写明该名称借鉴小说《大秦帝国》的虚构机构。最稳妥做法是统一替换为原创名称；否则需取得明确书面授权并上传 IP 资质。

# 三、完整上线顺序

确认个人主体资料、抖音开放平台账号、实名认证手机号和常用邮箱。

创建小游戏，锁定平台名称“秦灭六国”，记录 appID、联系人和开发引擎。

完成小游戏工程迁移、平台接口适配、安全域名配置和真机自测。

申请软著并保持游戏名称、软件名称或简称、著作权人完全一致。

填写名称、图标、简介、详细介绍、类别、题材、画风、隐私政策、适龄提示和自审自查确认。

上传测试版本，在真机完成全流程；提交审核时提供三张游戏内截图。

基础信息和测试版本均审核通过后，由平台自动发起小游戏作品备案。

在抖音平台提交 ICP 备案；完成平台初审、工信部 24 小时短信核验和属地管局审核。

备案与版本审核均完成后，先灰度核验资源、存档、音频和性能，再全量发布。

# 四、本材料包内容

| 编号 | 文件/目录 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 使用说明与上线总清单 | 总览、阻塞项、上线顺序 |
| 01 | 基础信息与平台提审文案 | 控制台直接复制填写 |
| 02 | 个人主体 ICP 备案填写模板 | 备案资料预填与附件清单 |
| 03 | 隐私政策与个人信息处理清单 | 按代码现状制作的低收集版 |
| 04 | 用户服务协议 | 游戏内/平台公示底稿 |
| 05 | 适龄提示与未成年人保护说明 | 建议 12+ 及说明文案 |
| 06 | 历史题材与内容合规说明 | 备案、审核与自查 |
| 07 | AI 素材与版权证明说明 | 图像、音频、代码、字体证据链 |
| 08 | 技术迁移与提审整改报告 | 研发执行清单与验收标准 |
| 09 | 客服投诉与停止运营预案 | 客服、数据权利与停服安排 |
| 10 | 软著申请准备清单 | 后续申请软著时使用 |
| 11 | 上线与版权管理台账.xlsx | 可维护状态台账 |
| 12 | 提审截图_三张 | 当前实机截图，提审版适配后须重拍 |
| 13 | 图标 | 512×512 备选图标，上传前再核对平台预览 |
| 14 | 版权证据归档目录 | 按类别留存生成记录和授权 |

# 五、你必须亲自补齐的信息

个人真实姓名、身份证号码及身份证正反面扫描件。

身份证注册地址、实际通讯地址、手机号、邮箱、不同号码的应急电话。

抖音小游戏 appID、主体认证截图和控制台字段截图。

软著登记号、证书扫描件、登记日期和著作权人信息。

迁移后的服务器/对象存储服务商、服务器所在地、域名备案状态和日志留存期限。

AI 图像、TTS、BGM、音效工具的账号、订单、生成时间、套餐与商用条款快照。

确认是否将“黑冰台”改名；未改名则补充权利人书面授权。

# 六、官方规则来源

以下链接均为抖音开放平台官方文档，规则会更新，提交当天应再按控制台实际提示复核。

创建与信息完善：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/guide/minigame/improve-information

小游戏基础信息审核规范：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/operation1/norms/game-info-audit

小游戏备案申报：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/guide/minigame/game-filing-application-works

个人主体小程序备案流程：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-app/operation/miniapp-creation/ICPFiling/personalminibrogramicp

小游戏资质规范：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/operation1/norms/credential-norms-for-mini-game

版本提审指引：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/guide/minigame/examineguide

小游戏审核常见问题-适龄篇：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/guide/contactus/age

小游戏行为规范：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/operation1/norms/game-rule

小游戏审核常见问题-安全侵权篇：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/guide/contactus/security-infringement