抖音小游戏上线材料

# 技术迁移与提审整改报告

React/Vite 网页到抖音小游戏的差距与验收

| 项目 | 《秦灭六国》 |
| --- | --- |
| 依据 | 仓库 https://github.com/shixiaofei-sunny/qin-mie-liu-guo｜提交基线 735f56c43cf1 |
| 状态 | 工作底稿｜提交前需补齐个人信息 |

技术结论 当前代码是可运行的网页 Demo，不是抖音小游戏包。材料可以先准备，但正式提审必须另建或转换小游戏工程。仅上传 demo/dist 不符合平台要求。

# 一、现状基线

| 项目 | 现状 |
| --- | --- |
| 前端 | React 19.2、React DOM、Vite 7、TypeScript、Tailwind |
| 构建结果 | index.html 2.07 kB；CSS 132.80 kB；JS 468.04 kB（gzip 144.05 kB） |
| 公共媒体 | 约 73 MB；图片约 45 MB、BGM 约 12 MB、配音约 13 MB |
| 存储 | localStorage 手动/自动存档；sessionStorage 战斗检查点 |
| 音频 | HTMLAudioElement＋fetch 加载 CDN 音频和 manifest |
| 网络 | stats.puck-muling.top；页面还加载 Umami 与 static.itch.io |
| 平台接口 | 未发现 tt.*；无登录、广告、支付、分享、侧边栏复访 |
| 质量 | 测试、ESLint、构建通过；2 条警告 |
| 依赖安全 | 生产依赖审计发现 lodash、react-router 两个高危项，可升级修复 |

# 二、抖音小游戏迁移清单

| 优先级 | 工作项 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 确定运行方案 | 选择 Cocos/Laya/Egret 或平台兼容 Canvas/原生方案；证明真机可运行 |
| P0 | 建立小游戏工程 | 存在 project.config.json、game.json；IDE 可编译、预览、上传 |
| P0 | 替换 DOM/路由 | 不依赖 React DOM、BrowserRouter、window/document 的网页渲染路径 |
| P0 | 适配生命周期 | 处理启动、前后台切换、恢复、音频中断和低内存 |
| P0 | 适配存储 | 将 localStorage/sessionStorage 迁移为平台支持的本地存储，保留版本兼容 |
| P0 | 适配音频 | 使用平台支持的音频能力，处理用户手势、切后台和并发通道 |
| P0 | 处理外链 | 移除微信、Telegram、B站、机核、二维码和 itch.io 脚本 |
| P0 | 处理统计 | 提审版删除 Umami；未来新增统计需更新隐私声明 |
| P0 | 资源与域名 | 资源打包或迁移至境内 HTTPS 域名，配置 request/download 合法域名 |
| P1 | 包体与分包 | 按平台包体限制设计主包、分包、按章下载与缓存策略 |
| P1 | 屏幕与安全区 | 适配横屏、不同宽高比、刘海和多宿主端 |
| P1 | 性能 | 首屏、内存、纹理、音频、弱网和低端机达标 |
| P1 | 依赖升级 | 修复生产依赖安全告警并重新跑测试/构建 |
| P1 | 隐私检查 | 仅声明实际调用的接口和信息，拒绝授权不影响无关功能 |

# 三、必须移除或替换的代码点

| 位置 | 问题 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| demo/index.html | Umami script、static.itch.io、网页 OG/Twitter 标签 | 小游戏提审工程删除 |
| demo/src/lib/social.ts | 微信/Telegram/B站/机核外链 | 提审版禁用并移除资源 |
| TitleScreen / App 尾声 | 站外关注和反馈入口 | 改为平台内客服/反馈 |
| demo/src/lib/cdn.ts | 注释写明媒体来自国外服务器 | 改为境内合规资源或包内资源 |
| save.ts / battleRetry.ts | 浏览器本地存储 | 改为 tt 存储能力并验证限额 |
| audio.ts | HTML Audio 与网页 fetch | 改为平台支持音频/网络 API |
| main.tsx | ReactDOM、BrowserRouter、URL 查询参数调试入口 | 重构为小游戏启动入口 |

# 四、真机提审验收

首次进入无白屏、黑屏、资源 404 或音频阻塞；弱网有降级提示。

从标题到章末完整可玩，全部分支、战斗、重试、存档和读取可用。

切后台再返回不会重复播放、卡死、丢档或越过剧情。

拒绝任何非必要授权后仍可进入游戏；当前版本应无权限弹窗。

不显示测试、Demo、调试面板、URL 参数入口、二维码或站外联系方式。

三张提审截图来自最终真机版本；与名称、简介、详细介绍一致。

所有网络域名为 HTTPS/WSS 且已加入后台白名单；无未声明第三方 SDK。

多宿主端回归通过；2026年4月20日起平台提审默认上线符合条件的合作 App，应按当前控制台提示复核。

# 五、本次本地验证记录

| 命令/检查 | 结果 |
| --- | --- |
| npm run test | 通过：十八场结构、flags、存档、分支渲染、战斗、特效、素材 |
| npm run lint | 0 错误；App.tsx Hook 依赖警告 1 条；StoryScene.tsx 无效 eslint-disable 1 条 |
| npm run build | 通过：1760 模块转换，生产构建完成 |
| npm audit --omit=dev | 2 个高危生产依赖告警：lodash、react-router；均显示有修复版本 |